Minutes of Meeting

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summary** | | | | | |
| **Meeting Topic** | Vorstellung Konzept | | | | |
| **Date** | 06.12.17 | **From** | 13:45 | **To** | 14:15 |
| **Location** | PL2.MC | **Note Taker** | Paul Schmutz, Fuchs Boris | **Duration** | 0,5 hrs |

|  |  |
| --- | --- |
| **Agenda** | |
| **Time** | **Topic** |
| 15 mins | 1. Präsentation des Konzepts zur Umsetzung des Projekts |
| 5 mins | 2. Vereinbarung der nächsten Schritte und Aufgaben |
| 10 mins | 3. Begehung des Projektlabors PL2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attendee List** | | | |
| # | **Name** | **Present?** | **Reason of Absence** |
| 1 | Boris Fuchs | Y |  |
| 2 | Paul Schmutz | Y |  |
| 3 | Erik Sonnleitner | Y |  |
| 4 | Marcel Breitenfellner | Y |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meeting Notes** | |
| 1 | Präsentation durch das Projektteam  Problem mit dem Kabel des 3D Scanners noch offen 🡪 elegante Lösung nicht zwingend notwendig lt. Prof. Sonnleitner, es genügt, wenn beim Scannen eine Person das Kabel um das Scanner-Gerüst führt  Die Programmierung des Lego Mindstorms ist ein Teil des Projekts/der Abgabe  Weiters ist es für Prof. Sonnleitner wünschenswert, ein Programm zu implementieren, womit mit einem Knopfdruck der Scan-Vorgang gestartet werden kann  Diskussion der benötigten Materialen + Kosten |
| 2 | Projektteam:   * Scannen der Skizzen und per Mail an Prof. Sonnleitner * Liste der Materialen + Kostenschätzung per Mail an Prof. Sonnleitner   Prof. Sonnleitner:   * Abklärung über die Lego Mindstorms der FH * Abklärung der Finanzen |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Action Items** | | | |
| # | **Task** | **Person Responsible** | **Due Date** |
| 1 | Email an Prof. Sonnleitner   * Skizzen des Bauplans * Liste der Materialen mit Kostenschätzung * Anforderung Token für Zugang zu PL2 | Schmutz, Fuchs | 11.12.17 |
| 2 | Mindstorms u. Finanzierung durch FH abklären | Prof. Sonnleitner | 11.12.17 |